项目章程

* **项目名称**

趣社

* **项目经理**

雍思姗

* **项目背景**

大学校园每年都会涌进一批新生学子，并且在高考结束后，拥有发展各自专长爱好的强烈愿望，同时大学也希望学生在学术和特长上都颇有造就，达到全面发展的目的。而社团作为一个迅速交友、学习课外知识的渠道，可以让大学学子低成本、高质量地学习知识，但存在的问题仍是不可忽视，例如社团活动与课程相冲突等。如今电子商务的成熟以及学生群体早已熟悉手机各种APP，可以打造一个为学生更好地社团活动交流的软件，来协助社团和学生达到最初的目标。

* **项目目标**

建设并运营一个帮助学生更及时地了解社团活动和信息，合理地安排时间，制定好计划，为某所有在校大学生提供便捷合理的社团信息规划服务。

* **项目范围**
  + 学校支持：管理社团及分类、社团申请注销处理、查看历史数据；
  + 学生使用：社团查询及浏览、加入社团、退出社团、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、社团推荐、特定活动；
  + 管理员功能：社团审核、广告管理、推荐社团管理、活动安排、分析数据；
* **进度**

2020年11-12月：组建核心团队和合作模式、确定项目定位和第一版项目

* 11.11前，核心团队沟通两次，确定合作模式和分工
* 11.15前，确定项目定位
* 11.18前，完成第一版界面原型
* 11.22前，确定第一版产品范围
* 12.11前，完成主要技术点研究，及功能开发
* 12.31前，确定下一阶段任务的细化安排

2021年1-2月：项目另一模块的开发探讨

2021年3-4月：项目其余功能的扩展与开发

2021年5月：项目的需求细化、项目设计细化

2021年6月：项目进入测试阶段（吸引大多学生和社团进行测试）

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；
* **签字**