2020年11-12月：组建核心团队和合作模式、确定项目定位和第一版项目

* 11.11前，核心团队沟通两次，确定合作模式和分工
* 11.15前，确定项目定位
* 11.18前，完成第一版界面原型
* 11.22前，确定第一版产品范围
* 12.11前，完成主要技术点研究，及功能开发
* 12.31前，确定下一阶段任务的细化安排

2021年1-2月：项目另一模块的开发探讨

2021年3-4月：项目其余功能的扩展与开发

2021年5月：项目的需求细化、项目设计细化

2021年6月：项目进入测试阶段（吸引大多学生和社团进行测试）